AIPAF

AI Project Assessment Framework

Questionario di Intake & Assessment

Sezione A — Project Card    |    Sezioni B–G — Valutazione D1÷D6    |    Sezione H — Score Composito

Lorenzo Lombardi  —  Principal Data Architect, NTT DATA Italia

Versione 1.0  —  Aprile 2026

# Istruzioni per la compilazione

Questo questionario è lo strumento operativo di Fase 1 (Intake) e Fase 2 (Assessment Multidimensionale) del processo AIPAF. Va compilato da un team cross-funzionale che includa, idealmente: business owner, data architect, legal/compliance, AI/ML engineer.

Per ogni criterio è richiesto di: (1) rispondere alla domanda principale, (2) assegnare uno score 0–3, (3) indicare il livello di confidence H/M/L, (4) lasciare una nota con l'evidenza di supporto o il motivo del gap.

Scala di scoring di riferimento:

| 3 Excellent Criterio pienamente soddisfatto. Evidenze documentate. Pronto per audit. | 2 Adequate Parzialmente soddisfatto. Gap identificati con remediation plan attivo. | 1 Insufficient Gap significativi. Remediation necessario prima di procedere. | 0 Critical Non soddisfatto. Rischio elevato. Stop senza intervento sostanziale. |
| --- | --- | --- | --- |

Confidence modifier: H = evidenza documentata (score pieno)  |  M = auto-dichiarazione (score × 0.8)  |  L = stima o assenza di dato (score = 0, flag 'data needed')

# Sezione A — Project Card & Intake

Compilare prima di avviare la valutazione dimensionale. Questi dati determinano la configurazione dei pesi settoriali e la classificazione EU AI Act preliminare.

| A1 | Nome del progetto | Denominazione ufficiale o working title |
| --- | --- | --- |
| A2 | Business unit / Divisione | Unità organizzativa proponente |
| A3 | Settore di appartenenza | Banking & Finance / Healthcare / Manufacturing / Public Admin / Media & Telecom / Altro: ___ |
| A4 | Descrizione dello use case | Descrizione sintetica (2-4 righe): problema, soluzione AI proposta, utenti target |
| A5 | Tipo di sistema AI | Classificazione / Regressione / NLP / LLM / Computer Vision / Generativa / Raccomandazione / Altro: ___ |
| A6 | Dati trattati | Dati personali? Sì / No — Dati sensibili (art. 9 GDPR)? Sì / No — Dati di terzi? Sì / No |
| A7 | Utenti finali | Numero stimato e tipologia (es. clienti retail, dipendenti, medici, cittadini...) |
| A8 | Fase attuale del progetto | Idea / Progettazione / PoC in corso / MVP completato / In produzione |
| A9 | Timeline prevista a produzione | Data stimata di go-live o di fine PoC |
| A10 | Budget stimato (TCO) | Range indicativo (€) — incluse preparazione dati, infrastruttura, governance, licenze |
| A11 | Project owner | Nome, ruolo, contatto |
| A12 | Executive sponsor | Nome e ruolo dello sponsor esecutivo |

### A13 — Classificazione EU AI Act preliminare

Sulla base delle risposte A4–A7, indicare la classificazione di rischio preliminare. In caso di dubbio, applicare il livello più cautelativo.

| Livello | Categoria | Criteri di riconoscimento (semplificati) |
| --- | --- | --- |
| ☐ Inaccettabile |  | Pratiche vietate: subliminal manipulation, social scoring, real-time biometric in spazi pubblici (salvo eccezioni). → STOP obbligatorio. |
| ☐ Alto Rischio |  | Sistemi in Allegato III EU AI Act: infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, servizi essenziali, law enforcement, migrazione, giustizia. |
| ☐ Rischio Limitato |  | Chatbot, sistemi generativi con obblighi di trasparenza verso l'utente. Nessun obbligo di conformità pesante. |
| ☐ Rischio Minimo |  | Filtri spam, giochi AI, sistemi di raccomandazione non ad alto rischio. Nessun obbligo specifico EU AI Act. |

B  ·  D1  ·  Strategic Alignment & Business Value

Valuta il grado di allineamento del progetto AI con la strategia aziendale e il valore di business atteso. Un business case debole o non documentato è il primo predittore di fallimento.

| Q1 Chiarezza del problema di business · Peso 25% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Il problema di business è definito con precisione? Esistono use case documentati con metriche di successo misurabili (KPI, SLA, accuracy target)? |
|  | 3 Problema formalizzato, use case documentati, metriche di successo definite e condivise con il business owner. |
|  | 2 Problema identificato a livello verbale; metriche parziali o ancora da validare con il business. |
|  | 1 Problema vago o descritto solo in termini tecnici; assenza di metriche di successo. |
|  | 0 Nessuna definizione del problema. Progetto "AI-first" senza problema reale identificato. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Allegare eventuale problem statement o business case disponibile. |  |

| Q2 ROI atteso e misurabilità · Peso 25% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Esiste una proiezione quantitativa di ROI? Con quali metriche e in quale arco temporale? Il business case è stato validato da Finance o dal business owner? |
|  | 3 ROI quantificato (€ o %), metriche tracciabili, validato da Finance. Baseline documentata. |
|  | 2 Stima di ROI presente ma non validata formalmente; metriche di massima identificate. |
|  | 1 ROI espresso in termini qualitativi ('miglioreremo l'efficienza') senza quantificazione. |
|  | 0 Nessuna stima di ROI. Progetto avviato senza business case economico. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare il valore stimato e l'arco temporale (es. €200k/anno, payback 18 mesi). |  |

| Q3 Sponsorship e ownership · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Esiste un executive sponsor nominato? Il business owner è identificato e ha dedicato tempo/risorse al progetto? Sono stati definiti ruoli e responsabilità formali? |
|  | 3 Executive sponsor attivo con budget assegnato. Business owner coinvolto. Ruoli RACI formalizzati. |
|  | 2 Sponsor nominato ma con coinvolgimento limitato; business owner informale. |
|  | 1 Sponsorship vaga o delegata interamente all'IT; nessun owner di business formale. |
|  | 0 Nessuno sponsor esecutivo. Progetto 'orfano' senza accountability di business. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare nome e ruolo di sponsor e business owner. |  |

| Q4 Coerenza con roadmap digitale · Peso 15% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Il progetto è inserito nella roadmap digitale/tecnologica ufficiale dell'organizzazione? È allineato con le priorità strategiche dichiarate (piano industriale, OKR aziendali)? |
|  | 3 Progetto esplicitamente nella roadmap digitale con priorità assegnata e budget dedicato. |
|  | 2 Allineamento generale con la strategia digitale ma non inserito in roadmap formale. |
|  | 1 Progetto laterale, non citato in nessun documento strategico. |
|  | 0 Progetto in contraddizione con le priorità strategiche dichiarate. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Citare il documento strategico di riferimento (piano industriale, OKR, roadmap IT). |  |

| Q5 Impatto su KPI aziendali · Peso 15% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Il progetto ha un impatto misurabile su KPI aziendali rilevanti (revenue, riduzione costi, NPS, time-to-market, riduzione errori)? I KPI impattati sono monitorati? |
|  | 3 KPI aziendali impattati identificati, baseline misurata, target definito, dashboard di monitoraggio prevista. |
|  | 2 KPI identificati ma baseline non ancora misurata o target non formalizzati. |
|  | 1 Impatto generico su 'efficienza' o 'qualità' senza KPI specifici. |
|  | 0 Nessun KPI aziendale identificato. Valore di business non tracciabile. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Elencare i KPI impattati e i valori target attesi. |  |

### Riepilogo scoring D1

| Criterio | Peso % | Score (0-3) | Conf. | Note / Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiarezza del problema di business | 25% |  |  |  |
| ROI atteso e misurabilità | 25% |  |  |  |
| Sponsorship e ownership | 20% |  |  |  |
| Coerenza con roadmap digitale | 15% |  |  |  |
| Impatto su KPI aziendali | 15% |  |  |  |
| Score D1 (media pesata) | 100% |  |  |  |

C  ·  D2  ·  Risk Classification & Regulatory Compliance

Classifica il livello di rischio secondo l'EU AI Act e valuta la conformità regolatoria. Sanzioni potenziali fino al 7% del fatturato globale. La classificazione errata di un sistema è essa stessa una violazione normativa.

| Q6 Classificazione rischio EU AI Act · Peso 30% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Il sistema AI è stato classificato correttamente nei 4 livelli EU AI Act (inaccettabile / alto rischio / rischio limitato / rischio minimo)? Chi ha effettuato la classificazione e quando? La classificazione è documentata? |
|  | 3 Classificazione formale documentata, eseguita o validata da Legal/Compliance, con riferimento esplicito agli articoli EU AI Act applicabili. |
|  | 2 Classificazione effettuata internamente ma non ancora validata da Legal; documentazione parziale. |
|  | 1 Classificazione informale o eseguita solo da profili tecnici senza conoscenza normativa. |
|  | 0 Nessuna classificazione effettuata. Rischio normativo non valutato. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Riportare il livello di rischio assegnato e il riferimento all'articolo EU AI Act. |  |

| Q7 Conformità GDPR · Peso 25% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Il progetto tratta dati personali? In caso affermativo: è stata condotta una DPIA (Data Protection Impact Assessment)? Sono applicati i principi di minimizzazione, limitazione della finalità e base giuridica del trattamento? |
|  | 3 DPIA completata e approvata dal DPO. Base giuridica documentata. Minimizzazione e pseudonimizzazione implementate. |
|  | 2 DPIA avviata ma non completata; o completata senza approvazione DPO. Privacy controls parziali. |
|  | 1 Consapevolezza del tema GDPR ma nessuna azione formale intrapresa. |
|  | 0 Tratta dati personali senza alcuna valutazione GDPR. Rischio legale immediato. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: N/A se il progetto non tratta dati personali (documentare questa conclusione). |  |

| Q8 Obblighi settoriali · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Sono stati mappati tutti gli obblighi regolatori specifici del settore applicabili al progetto? (es. Banca d'Italia / EBA per banking; IVASS per assicurazioni; NIS2; normative settoriali specifiche?) |
|  | 3 Mappa completa degli obblighi settoriali, con gap analysis e piano di compliance. Validata da Legal. |
|  | 2 Principali obblighi identificati ma mappatura incompleta o non aggiornata. |
|  | 1 Consapevolezza generica degli obblighi settoriali; nessuna mappatura formale. |
|  | 0 Nessuna analisi degli obblighi settoriali. Operatività in settore regolato senza compliance check. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Elencare le normative settoriali applicabili identificate. |  |

| Q9 Risk Register · Peso 15% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Esiste un risk register per il progetto AI? Contiene i rischi identificati con probabilità, impatto e piani di mitigazione? È aggiornato regolarmente? |
|  | 3 Risk register formale con rischi classificati per probabilità/impatto, owner assegnato per ogni rischio, piani di mitigazione documentati e aggiornati. |
|  | 2 Risk register presente ma con copertura parziale o aggiornamento irregolare. |
|  | 1 Lista informale di rischi senza struttura né piani di mitigazione. |
|  | 0 Nessun risk register. Rischi non identificati formalmente. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Allegare o citare il risk register di riferimento. |  |

| Q10 Audit trail e documentazione · Peso 10% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Il progetto dispone di documentazione tecnica conforme (model card, technical documentation, factsheet)? È predisposto un audit trail delle decisioni del sistema AI? |
|  | 3 Documentazione tecnica completa (conforme ISO 42001 A.6.2.7), audit trail implementato e testato. |
|  | 2 Documentazione parziale; audit trail in progettazione ma non ancora implementato. |
|  | 1 Documentazione minima; nessun audit trail previsto. |
|  | 0 Nessuna documentazione tecnica. Sistema non tracciabile. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare i documenti disponibili e il formato dell'audit trail. |  |

### Riepilogo scoring D2

| Criterio | Peso % | Score (0-3) | Conf. | Note / Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificazione rischio EU AI Act | 30% |  |  |  |
| Conformità GDPR | 25% |  |  |  |
| Obblighi settoriali | 20% |  |  |  |
| Risk Register | 15% |  |  |  |
| Audit trail e documentazione | 10% |  |  |  |
| Score D2 (media pesata) | 100% |  |  |  |

D  ·  D3  ·  Data Readiness & Governance

La maggior parte dei fallimenti AI è riconducibile a problemi di dati, non di modelli. Questa dimensione è il predittore più affidabile di successo operativo.

| Q11 Qualità dei dati · Peso 25% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Sono state eseguite misurazioni formali di qualità dei dati (completezza, accuratezza, consistenza, unicità)? Esistono metriche DQ documentate? Su quali dataset di training e inference? |
|  | 3 Profiling DQ eseguito con metriche documentate su tutti i dataset rilevanti. Score DQ superiore alle soglie definite per il caso d'uso. |
|  | 2 Profiling parziale su subset dei dati; metriche disponibili ma non sistematiche. |
|  | 1 Qualità valutata informalmente ('i dati sembrano buoni') senza misurazioni formali. |
|  | 0 Nessun profiling DQ eseguito. Qualità dei dati ignota. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare lo strumento usato per il profiling (es. IDMC, Great Expectations, dbt) e le metriche principali. |  |

| Q12 Disponibilità, accessibilità e rilevanza temporale · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda I dati necessari sono già accessibili nelle tempistiche del progetto? Qual è la finestra temporale disponibile vs. quella necessaria? I requisiti di freshness (aggiornamento) dei dati sono coerenti con il caso d'uso? |
|  | 3 Dati disponibili e accessibili. Finestra temporale adeguata. Freshness documentata e verificata coerente con i requisiti del caso d'uso. |
|  | 2 Dati disponibili ma con vincoli di accesso o finestra temporale parzialmente adeguata. Freshness non ancora validata. |
|  | 1 Dati parzialmente disponibili; richiesti accordi o integrazioni non ancora definiti. |
|  | 0 Dati non disponibili o con latenza/finestra temporale incompatibile con il caso d'uso. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Specificare la frequenza di aggiornamento richiesta e quella disponibile (es. real-time, daily, monthly). |  |

| Q13 Metadata management, lineage e catalogazione · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda I dataset utilizzati sono catalogati in un enterprise data catalog? Il lineage end-to-end (dalle sorgenti al modello) è documentato? Esistono metadati business e tecnici strutturati? |
|  | 3 Dataset catalogati (es. IDMC/EDC, Collibra, Alation). Lineage end-to-end documentato. Metadati business e tecnici completi. |
|  | 2 Catalogazione parziale; lineage documentato solo per alcune sorgenti. Metadati incompleti. |
|  | 1 Nessun catalogo formale; documentazione lineage ad hoc o in documenti non strutturati. |
|  | 0 Nessun metadata management. Lineage non tracciato. Dati non catalogati. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare il tool di catalogazione utilizzato e lo stato del lineage. |  |

| Q14 Privacy by design · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Sono applicate tecniche di privacy by design/default sui dati di training e inference? Dove necessario, sono implementate pseudonimizzazione, anonimizzazione o tecniche di privacy-preserving ML? |
|  | 3 Privacy by design applicata sistematicamente. Pseudonimizzazione/anonimizzazione implementata dove necessario e documentata. Conformità art. 25 GDPR verificata. |
|  | 2 Privacy by design applicata su alcuni dataset ma non sistematicamente; pseudonimizzazione parziale. |
|  | 1 Consapevolezza del principio ma nessuna misura tecnica implementata. |
|  | 0 Dati personali/sensibili usati senza alcuna misura di privacy by design. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare le tecniche applicate (es. pseudonimizzazione, differential privacy, federated learning). |  |

| Q15 Data contracts e SLA · Peso 15% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Esistono data contracts formali con i fornitori/produttori dei dati? Includono SLA misurabili su qualità, freshness (con soglie esplicite) e availability? Sono monitorati? |
|  | 3 Data contracts formalizzati con SLA espliciti (es. completezza ≥98%, latenza ≤1h, availability ≥99.5%). Monitoring automatico delle violazioni. |
|  | 2 Accordi informali o SLA definiti ma non ancora monitorati sistematicamente. |
|  | 1 Nessun data contract formale; SLA negoziati verbalmente o non definiti. |
|  | 0 Dati consumati senza alcun accordo su qualità o disponibilità. Dipendenza non governata. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Riportare i KPI principali dei data contracts (freshness threshold, availability SLA). |  |

### Riepilogo scoring D3

| Criterio | Peso % | Score (0-3) | Conf. | Note / Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualità dei dati | 25% |  |  |  |
| Disponibilità, accessibilità e rilevanza temporale | 20% |  |  |  |
| Metadata management, lineage e catalogazione | 20% |  |  |  |
| Privacy by design | 20% |  |  |  |
| Data contracts e SLA | 15% |  |  |  |
| Score D3 (media pesata) | 100% |  |  |  |

E  ·  D4  ·  Technical Feasibility & Architecture

Valuta la fattibilità tecnica reale del progetto, dall'architettura alla scalabilità. Include il criterio critico dell'efficacia marginale dell'AI rispetto a soluzioni tradizionali.

| Q16 Maturità del modello · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Qual è lo stato attuale del modello (idea, PoC, MVP, produzione)? È coerente con gli obiettivi dichiarati e la timeline? Sono stati eseguiti test di validazione? |
|  | 3 Modello in MVP o produzione con test di validazione documentati e metriche di performance misurate. Timeline coerente. |
|  | 2 PoC completato con risultati promettenti ma non ancora validato su dati di produzione. |
|  | 1 Idea o PoC embrionale con risultati preliminari non robusti. Timeline ottimistica. |
|  | 0 Nessun modello sviluppato. Fattibilità tecnica non verificata. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare le metriche di performance raggiunte (es. accuracy, F1, RMSE) e i dataset usati per la validazione. |  |

| Q17 Scalabilità e performance · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda L'architettura è in grado di supportare i volumi di produzione attesi (richieste/secondo, dimensione dei batch, latenza richiesta)? Sono stati condotti stress test o benchmark di carico? |
|  | 3 Architettura progettata per produzione. Stress test eseguiti con risultati entro i limiti. SLA di latenza definiti e verificati. |
|  | 2 Architettura scalabile in linea teorica; stress test non ancora eseguiti ma piano previsto. |
|  | 1 Architettura PoC non pensata per la scala; requisiti di produzione non ancora analizzati. |
|  | 0 Nessuna considerazione di scalabilità. Architettura monolitica non estendibile. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare i volumi di produzione attesi (req/sec, batch size) e i risultati dei test disponibili. |  |

| Q18 Integrabilità · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Il sistema AI è integrabile con l'ecosistema esistente (API aziendali, piattaforme dati, CI/CD, strumenti di monitoring)? Le dipendenze sono state mappate e i rischi di integrazione valutati? |
|  | 3 Integrazione pianificata e testata. API contrattualizzate. Pipeline CI/CD per il modello definita. Dipendenze mappate e gestite. |
|  | 2 Dipendenze identificate; integrazione progettata ma non ancora testata. |
|  | 1 Integrazione non ancora analizzata; rischi di compatibilità non valutati. |
|  | 0 Sistema isolato senza piano di integrazione. Silo tecnico. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Elencare le principali integrazioni richieste e lo stato di ciascuna. |  |

| Q19 Spiegabilità e riproducibilità · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda I risultati del modello sono spiegabili (explainability)? Le decisioni sono riproducibili con la stessa configurazione? Sono documentate le scelte architetturali e i parametri chiave? |
|  | 3 Explainability implementata (es. SHAP, LIME, attention maps). Risultati riproducibili con seed e versioning. Documentazione tecnica completa. |
|  | 2 Spiegabilità parziale (es. feature importance disponibile). Riproducibilità garantita per i casi principali. |
|  | 1 Modello 'black box' senza meccanismi di spiegabilità. Riproducibilità non verificata. |
|  | 0 Nessuna spiegabilità, nessun versioning, nessuna documentazione. Non auditabile. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare la tecnica di explainability adottata e il tool di experiment tracking (es. MLflow, W&B). |  |

| Q20 Costi infrastrutturali · Peso 10% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda I costi di compute, storage e licenze sono stati stimati in modo realistico? Il TCO include voci 'invisibili' (preparazione dati, governance, change management)? Il modello di allocazione dei costi è trasparente? |
|  | 3 TCO completo stimato e validato, incluse voci invisibili (cfr. iKN/Casaleggio 2026). Budget approvato. Modello di allocazione documentato. |
|  | 2 Stima TCO disponibile ma limitata a cloud/licenze; voci invisibili non ancora considerate. |
|  | 1 Solo stima di massima dei costi cloud. TCO reale non calcolato. |
|  | 0 Nessuna stima di costo. Rischio di budget shock post-deploy. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Riportare la stima TCO su 3 anni con breakdown per categoria di costo. |  |

| Q21 Efficacia marginale AI vs baseline · Peso 10% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda È stato condotto un benchmark comparativo tra la soluzione AI proposta e approcci tradizionali (regole, euristiche, modelli statistici, processo manuale)? Il vantaggio dell'AI è misurabile e giustifica la complessità e il costo aggiuntivo? |
|  | 3 Benchmark formale eseguito. Il vantaggio AI vs baseline è quantificato e documentato. ROI incrementale verificato. |
|  | 2 Confronto informale effettuato; vantaggi stimati ma non misurati formalmente. |
|  | 1 Nessun confronto con baseline. Si assume che l'AI sia migliore senza evidenza. |
|  | 0 Approccio AI scelto senza valutare alternative. Alta probabilità che una soluzione rule-based sia sufficiente. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare la soluzione baseline confrontata e il delta di performance ottenuto. |  |

### Riepilogo scoring D4

| Criterio | Peso % | Score (0-3) | Conf. | Note / Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maturità del modello | 20% |  |  |  |
| Scalabilità e performance | 20% |  |  |  |
| Integrabilità | 20% |  |  |  |
| Spiegabilità e riproducibilità | 20% |  |  |  |
| Costi infrastrutturali | 10% |  |  |  |
| Efficacia marginale AI vs baseline | 10% |  |  |  |
| Score D4 (media pesata) | 100% |  |  |  |

F  ·  D5  ·  Ethical & Responsible AI

Valuta gli aspetti etici e di AI responsabile. Questa dimensione è spesso sottovalutata nel contesto enterprise — i casi Air Canada e Clearview AI mostrano che i costi dell'omissione sono reali e immediati.

| Q22 Bias assessment · Peso 25% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda È stata effettuata un'analisi dei bias sui dati di training e sugli output del modello? Con quali metriche di fairness (es. demographic parity, equalized odds)? Su quali gruppi protetti? |
|  | 3 Bias assessment formale eseguito su dati di training e output. Metriche di fairness documentate per tutti i gruppi protetti rilevanti. Remediation applicata dove necessario. |
|  | 2 Analisi bias effettuata su subset dei dati o con metriche parziali; remediation in corso. |
|  | 1 Consapevolezza del tema bias ma nessuna analisi formale eseguita. |
|  | 0 Nessuna analisi di bias. Output potenzialmente discriminatori non rilevati. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare le metriche usate (es. SHAP, AIF360, Fairlearn) e i gruppi protetti analizzati. |  |

| Q23 Human-in-the-loop · Peso 25% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Sono definite procedure di supervisione umana proporzionali al livello di rischio del sistema? Esistono meccanismi di escalation per i casi incerti o ad alto impatto? Per sistemi ad alto rischio EU AI Act: è garantita la sorveglianza umana (art. 14)? |
|  | 3 HITL definito per tutti i casi ad alto rischio. Escalation procedure documentata. Supervisione umana conforme art. 14 EU AI Act dove applicabile. Ruoli assegnati. |
|  | 2 HITL previsto ma non ancora formalizzato in procedure. Escalation informale. |
|  | 1 Sistema totalmente automatizzato senza supervisione umana pianificata. |
|  | 0 Sistema ad alto rischio senza HITL. Violazione potenziale EU AI Act art. 14. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Descrivere il meccanismo di supervisione umana e i trigger di escalation. |  |

| Q24 Trasparenza e comunicazione · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Gli utenti finali sono informati di interagire con un sistema AI? Sono comunicati i limiti e le capacità del sistema? Per sistemi generativi o chatbot: è applicata la disclosure obbligatoria (EU AI Act art. 50)? |
|  | 3 Disclosure implementata in modo chiaro e comprensibile. Limitazioni del sistema comunicate. Conformità art. 50 EU AI Act verificata (se applicabile). |
|  | 2 Disclosure presente ma non sufficientemente chiara o incompleta sui limiti. |
|  | 1 Nessuna disclosure verso gli utenti. Sistema percepito come umano o come 'oracle'. |
|  | 0 Sistema interagisce con utenti come se fosse umano senza alcuna disclosure. Violazione EU AI Act. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare la modalità di disclosure implementata (es. banner, notice, onboarding). |  |

| Q25 Impatto sociale e occupazionale · Peso 10% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda È stata effettuata una valutazione dell'impatto occupazionale del sistema AI? Sono previsti piani di reskilling/upskilling per i lavoratori coinvolti? Il progetto è allineato con il codice etico aziendale? |
|  | 3 Impact assessment occupazionale completato. Piano reskilling approvato. Allineamento con codice etico documentato. Stakeholder coinvolti nel processo. |
|  | 2 Impatto occupazionale identificato; piani di reskilling in elaborazione. |
|  | 1 Impatto occupazionale riconosciuto ma non analizzato formalmente. |
|  | 0 Nessuna valutazione dell'impatto su lavoratori e stakeholder sociali. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Stimare il numero di ruoli impattati e descrivere il piano di gestione del cambiamento. |  |

| Q26 Capability evaluation pre-deploy · Peso 10% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Prima del deployment, sono state valutate eventuali capability pericolose o indesiderate del sistema AI? (es. generazione di contenuti dannosi, abuso potenziale, dual-use). Esiste un piano di red teaming? |
|  | 3 Capability evaluation formale eseguita (cfr. Anthropic RSP). Red teaming condotto. Nessuna capability pericolosa identificata o mitigata. |
|  | 2 Valutazione informale delle capability; red teaming non ancora eseguito ma pianificato. |
|  | 1 Nessuna valutazione sistematica delle capability. Solo test funzionali eseguiti. |
|  | 0 Deployment pianificato senza alcuna valutazione delle capability. Rischio di harm non valutato. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare il metodo usato per la capability evaluation e l'esito principale. |  |

| Q27 Sostenibilità ambientale · Peso 10% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda È stato stimato il carbon footprint del training e dell'inference del modello? Sono state considerate misure di compute efficiency (es. model compression, quantization, green cloud)? L'impatto ambientale è accettabile rispetto al valore generato? |
|  | 3 Carbon footprint stimato con metodologia documentata. Compute efficiency ottimizzata. Hosting su provider con certificazione green energy. Bilancio costi/benefici ambientali documentato. |
|  | 2 Footprint stimato approssimativamente. Alcune misure di efficienza applicate. |
|  | 1 Tema riconosciuto ma nessuna stima o misura adottata. |
|  | 0 Impatto ambientale non considerato. Training ad alto costo computazionale senza giustificazione. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare la stima CO₂ equivalente e il provider cloud/infrastruttura utilizzato. |  |

### Riepilogo scoring D5

| Criterio | Peso % | Score (0-3) | Conf. | Note / Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bias assessment | 25% |  |  |  |
| Human-in-the-loop | 25% |  |  |  |
| Trasparenza e comunicazione | 20% |  |  |  |
| Impatto sociale e occupazionale | 10% |  |  |  |
| Capability evaluation pre-deploy | 10% |  |  |  |
| Sostenibilità ambientale | 10% |  |  |  |
| Score D5 (media pesata) | 100% |  |  |  |

G  ·  D6  ·  Operational Readiness & Lifecycle Management

Il valore di un progetto AI non si misura al deploy, ma a 12 mesi di distanza. Questa dimensione valuta quanto il sistema reggerà in produzione nel tempo.

| Q28 Monitoring e alerting · Peso 25% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Esiste un piano di monitoring per la produzione? Copre: drift dei dati (data drift), degradazione delle performance (concept drift), anomalie degli output? Sono configurati alert automatici con soglie definite? |
|  | 3 Monitoring plan documentato e implementato. Dashboard di produzione attiva. Alert automatici configurati per data drift, concept drift e anomalie. SLA di risposta definiti. |
|  | 2 Monitoring pianificato; dashboard in sviluppo. Alert parzialmente configurati. |
|  | 1 Monitoring previsto ma non ancora progettato in dettaglio. |
|  | 0 Nessun monitoring previsto. Sistema 'fire and forget'. Degradazione non rilevabile. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare il tool di monitoring (es. Evidently AI, watsonx.governance, Grafana) e le metriche tracciate. |  |

| Q29 Piano di retraining · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Esiste un piano di retraining documentato? Include: (1) trigger di retraining (schedulato, drift-based, event-driven), (2) procedure automatizzate di validazione pre-deploy del nuovo modello, (3) procedure di rollback, (4) governance di versioning dei modelli? |
|  | 3 Piano di retraining completo con tutti e 4 gli elementi documentati e testati. Model registry configurato. Rollback testato. |
|  | 2 Piano presente con alcuni elementi; rollback o validazione automatica non ancora implementati. |
|  | 1 Retraining previsto 'ad hoc' senza piano strutturato. |
|  | 0 Nessun piano di retraining. Modello statico esposto a drift silenzioso. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Descrivere i trigger di retraining previsti e il tool di model registry (es. MLflow, SageMaker). |  |

| Q30 Incident response · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Esistono procedure di incident response specifiche per il sistema AI? Sono definiti: ruoli, escalation path, SLA di risposta, criteri di stop/rollback del sistema in caso di incidente? |
|  | 3 Runbook di incident response documentato e testato. Ruoli definiti (AI Incident Manager). SLA di risposta stabiliti. Criteri di stop e rollback formalizzati. |
|  | 2 Procedure di incident response generiche adattate all'AI; non ancora testate con drill. |
|  | 1 Procedure IT generiche applicate al sistema AI senza adattamenti specifici. |
|  | 0 Nessuna procedura di incident response per il sistema AI. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare il runbook disponibile e l'esito dell'ultimo drill di test (se eseguito). |  |

| Q31 Model documentation · Peso 20% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Il sistema AI dispone di una model card o factsheet completa? Include: metadati del modello, intended use e out-of-scope use, limitazioni note, performance per segmento di utenti, dati di training? |
|  | 3 Model card conforme agli standard (es. Google Model Cards, IBM FactSheets). Aggiornata ad ogni release. Disponibile agli stakeholder rilevanti. |
|  | 2 Model card presente ma incompleta (es. mancano performance per segmento o limitazioni note). |
|  | 1 Documentazione minima del modello; nessuna model card strutturata. |
|  | 0 Nessuna documentazione del modello. Sistema non auditabile. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Allegare o citare la model card / factsheet disponibile. |  |

| Q32 Ownership e accountability · Peso 15% |  |
| --- | --- |
|  | Domanda Sono formalmente assegnati i ruoli di governance del sistema AI in produzione? (AI System Owner, Data Owner, Model Owner, responsabile del monitoring). Esiste una matrice RACI aggiornata? |
|  | 3 Ruoli formalmente assegnati con comunicazione ufficiale. RACI documentata. Responsabilità operative e di governance distinte e chiare. |
|  | 2 Ruoli informalmente assegnati; RACI in bozza o non ancora comunicata. |
|  | 1 Ownership vaga, affidata genericamente al 'team AI' senza accountability individuale. |
|  | 0 Nessun owner formale. Sistema in produzione senza responsabilità assegnate. |
| Confidence: ☐ H (evidenza documentata) ☐ M (auto-dichiarazione) ☐ L (stima/assenza dato) Score assegnato: ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 ☐ N/A · Nota: Indicare nome e ruolo dell'AI System Owner e del responsabile del monitoring. |  |

### Riepilogo scoring D6

| Criterio | Peso % | Score (0-3) | Conf. | Note / Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring e alerting | 25% |  |  |  |
| Piano di retraining | 20% |  |  |  |
| Incident response | 20% |  |  |  |
| Model documentation | 20% |  |  |  |
| Ownership e accountability | 15% |  |  |  |
| Score D6 (media pesata) | 100% |  |  |  |

# Sezione H — Score Composito & Gate di Approvazione

Consolidare gli score delle 6 dimensioni. Applicare i pesi settoriali selezionati in A3.

| Dim. | Dimensione | Score (0–3) | Peso Default | Peso Settore | Score Ponderato | Flag (<0.5 = RED) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Strategic Alignment & Business Value |  | 20% |  |  |  |
| D2 | Risk Classification & Regulatory Compliance |  | 20% |  |  |  |
| D3 | Data Readiness & Governance |  | 20% |  |  |  |
| D4 | Technical Feasibility & Architecture |  | 15% |  |  |  |
| D5 | Ethical & Responsible AI |  | 10% |  |  |  |
| D6 | Operational Readiness & Lifecycle Mgmt |  | 15% |  |  |  |
|  | SCORE COMPOSITO |  | 100% |  |  |  |

## Gate di Approvazione

| Gate | Score | Decisione | Azione Richiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| GREEN ✓ | ≥ 2.0 e nessuna dim. < 0.5 | Procede senza blocchi | Review periodiche. Monitoring continuo. |
| YELLOW ⚠ | ≥ 1.0 e < 2.0 e nessuna dim. < 0.5 | Procede con condizioni | Remediation plan obbligatorio. Re-assessment entro 30 giorni. |
| RED ✗ | < 1.0 OPPURE qualsiasi dim. < 0.5 | Stop — rework richiesto | Stop al progetto. Rework e re-assessment completo prima di procedere. |

## Pattern di Rischio Cross-Dimensionale

Verificare la presenza dei seguenti pattern di rischio noti, indipendentemente dallo score composito:

| Pattern | Segnale di rischio | Caso reale di riferimento |
| --- | --- | --- |
| D2 alto + D5 basso | Compliance formale senza etica operativa | Air Canada: sistemi conformi normativamente ma senza supervisione umana reale e senza disclosure adeguata. |
| D1 alto + D3 basso | Business case solido su dati non pronti | IBM Watson Health: forte sponsorship executive, dati clinici non sufficientemente maturi per il caso d'uso. |
| D4 alto + D6 basso | Ottimo modello, zero operatività | Zillow Offers: modello tecnico eccellente, nessun monitoring del drift e nessun piano di incident response. |
| D3 basso + D6 basso | Dati e operatività entrambi immaturi | NHS PRISM: dati di stratificazione incompleti e assenza di integrazione operativa nei workflow clinici. |
| D2 basso + D3 basso | Compliance e privacy ignorati by design | Clearview AI: raccolta dati senza consenso e senza classificazione rischio adeguata. |
| D1 basso + D4 alto | Tecnologia avanzata senza problema reale | PoC vanity: modello stato dell'arte senza use case di business definito. Tipico progetto 'AI-first'. |

## Spazio per osservazioni finali e raccomandazioni del team

## Firme e sign-off

| Business Owner Nome: ___________________________ Data: ___________________________ Firma: __________________________ | Data Architect Nome: ___________________________ Data: ___________________________ Firma: __________________________ | Legal / Compliance Nome: ___________________________ Data: ___________________________ Firma: __________________________ | AI System Owner Nome: ___________________________ Data: ___________________________ Firma: __________________________ |
| --- | --- | --- | --- |